Пояснительная записка

Система распознавания лиц для упрощенного входа в корпуса «Московского Политеха»

группа 05.27

Пояснительная записка

Система распознавания лиц для упрощенного входа в корпуса «Московского Политеха»

группа 05.27

Оглавление

Оглавление2

Введение3

Основная часть5

Организационная часть5

Техническая реализация15

Дизайн приложения18

Заключение

Список использованных источников

Приложение

Введение

Целью данной проектной работы стала разработка концепта и прототипа биометрической системы входа в университет, которая позволяет соединить высокий уровень безопасности с простотой и комфортом использования. Такая система позволит университету снизить риски, связанные с безопасностью, а также упростить доступ в учебные корпуса для студентов, преподавателей и персонала.

Актуальность данного проекта заключается в быстро развивающихся технологиях, которые затрагивают множество сфер жизни. Нейросети и биометрические технологии помогут серьёзно упростить доступ студентов и работников ВУЗа на территорию университета, а также упростит работу охранников, заменив частично устаревшую систему электронных пропусков, которые, в отличие от биометрических данных человека, могут повредиться или потеряться.

Система дает возможность сканировать лица людей в режиме реального времени, что позволяет сократить время ожидания при входе и обеспечить быстрый доступ на территорию университета, а также обеспечивает эффективность работы с большим количеством студентов и персонала. Для определения система использует современные алгоритмы машинного обучения, которые позволяют ей выделять и анализировать черты и уникальные особенности лица, такие как контуры, форма глаза и рта, расстояние между точками.

В недавнее время достаточно много зарубежных кампаний покинули российский рынок и оставили нишу для импортозамещения. Это сделали и IT компании, в том числе и из области биометрических технологий, такие как КТО? ВПИСАТЬ!. Таким образом, наш проект является импортозамещением продуктов этих компаний.

Таким образом, система быстрого контроля лиц представляет собой эффективный инструмент для обеспечения безопасности и контроля доступа на территории университета, а также упрощения и ускорения процесса прохождения студентов, преподавателей и персонала.

Организационная часть

Канеев Рамиль Ринатович

1) Расписал, как должна работать прога для ПК приложил документ с картинками

Пишем программу для ПК охранника.

Что она должен делать?

- Она должна выводить изображение с камер/ы,

- показывать имена зафиксированных людей

- показывать изменения в базе данных

- должна вести отчет-историю изменений.

Примеры:

- В базу данных был добавлен Иван Иванович -время добавления-,

- Иван Иванович был распознан на камере -время-,

- Иван Иванович был пропущен в университет -время-

Что делать?

- Написать простое GUI, в котором все будет удобно отображаться. (к 20 ноября)

- Наладить работу с бд (к 13 ноябрю)

- Сделать правильное составление отчетности-истории изменений в программе. (к 13 ноябрю)

- Реализовать авто обновление основного софта и в основном, модели распознавания с облака. (к 20 ноября)

- Наладить передачу изображения с камеры на ПК (к 13 ноябрю)

- Все вышеперечисленное сложить вместе, скомпилировать и предоставить рабочий софт). (к 27 ноябрю)

Как это делать?

Все пишем на питоне, чтобы было потом легко все соединять воедино.

Каждый понедельник на ПД приходим и показываем текущий результат, берем ноуты и сидим вместе все тестируем.

Сколько есть времени?

Следящая защита в начале декабря, так что результат должен быть показан на ПД уже к 27 ноября, это понедельник.

Рисунок 1Примерный внешний вид проги

Рисунок 2Примерное расположение файлов

- Отвечал на вопросы по проекту, распределял задачи между людьми в группе

- Защищал наш проект на первой защите, участвовал в подготовке презентации.

- Расписал, как должен работать Telegram бот приложил к нему отдельный документ с картинками

Рисунок 3Диаграмма Telegram бота

Рисунок 4схема работы системы

Новиков Илья Александрович

Был одним из активных участников дискуссий на тему направления нашего проекта и серьёзно повлиял на его окончательную тематику. Помимо этого, участвовал в создании презентации, дополняя её.

Верицов Михаил Евгеньевич
Занимался организацией работы нашей группы, а именно:

- Разрабатывал план работы над проектом;

- Разбивал работу на отдельные задачи, подходящие по объёму для выполнения одним человеком;

- Закреплял эти задачи за людьми, которые хотели/умели этим заниматься;

- Работал с компиляцией презентации для защиты.

Холодарев Никита Сергеевич

Активно участвовал в обсуждении идей на парах, помогал ставить задачи в Trello и написал цели и задачи SMART к первой защите.

Подробнее о методике SMART, которую мы использовали при разработке продукта:

S - Specific (конкретная). Наша задача конкретна - внедрить в кампусы университета проход по биометрии лица.

M - Measurable (измеримая). Либо на входе будут работающие сканеры лица, либо нет.

A - Achievable (достижимая). Мы не делаем чего-то невероятного. Система биометрии уже была реализована во многих других сферах деятельности.

R - Relevant (актуальная). Были проведены опросы и глубинные интервью, которые показали необходимость нашего продукта.

T - Timed (ограниченная по времени). Имеются две промежуточные аттестации: первая 23.10.23-27.10.23, вторая 11.11.23-15.11.23, и итоговая защита 18.12.23.-22.12.23.

Клинюшин Сергей Сергеевич

Занимался картой эмпатии: нашёл пример карты эмпатии и составил вопросы для её заполнения. Также опросил некоторых студентов политеха, после чего проанализировал все собранные ответы и составил усреднённое мнение студентов насчёт нашего проекта. Передал информацию.

Санникова Екатерина Сергеевна

Создавала презентацию для защиты, отвечала за ее оформление. Занималась сбором информации и правками текста. Продолжает отвечать за презентацию до момента последней защиты. Так же Екатерина вместе с Рамилем выступали ораторами на предзащите.

Моравская Варвара Ивановна

Рисунок 5 карта эмпатии

Рисунок 5 карта эмпатии

Отвечала за карту эмпатии и проделала замечательную работу полностью создав её для нашего проекта. На нынешнем этапе создания продукта, она работает над интерфейсом программы.

Цымбалюк Илья Сергеевич

Делал диаграмму Ганта.

Рисунок 6 диаграмма Ганта

Осина Виктория Анатольевна

Делала карту стейкхолдеров.

Рисунок 7 карта стейкхолдеров

Калинкина Анастасия Евгеньевна

Работала над презентацией по исследованию опыта, сейчас занимается графиками и диаграммами для моделей нейросетей.

Рисунок 8 диаграмма исследования опыта

Рисунок 8 диаграмма исследования опыта

Кононов Д. В. 
          Проводил опрос об актуальности проекта среди одногруппников.

Пашнин Леонид Сергеевич

Путём опроса и наблюдения за учениками Московского политеха, выявил и обобщил закономерное поведение вышеупомянутых единиц на входе учебного заведения, из чего и появилась карта пути пользователя, которая показывает нам надобность в продукте нашего проекта.

Рисунок 9 карта пути пользователя

Внукова Виктория Александровна

Занималась диаграммами и графиками: например, анализом распространенности биометрических технологий в мире и конкретно в России, темпов прироста популярности биометрических технологий, степени продаваемости и популярности.

Рисунок 10 анализ распространенности биометрических технологий

Рисунок 11 структура российского рынка биометрических технологий

Рисунок 12 объём мирового рынка биометрических технологий

Техническая реализация

Раич Николай Дмитриевич

Создавал интерфейс приложения, делал макеты и наброски того, как должно выглядеть наше приложение в готовом виде.

Лукьянов Никита Сергеевич

Является участником в группе технической реализации приложения. Участвовал в обсуждении технической реализации проекта. Участвовал в разработке ПО для охранника и создал макет данной программы. Начал реализацию макета. Помогает в компоновке всех созданных наработок в один рабочий проект.

Канеев Рамиль Ринатович

Поэтапный список действий, касающийся технической работы:

- выбрал приблизительные варианты реализации системы распознавания, варианты:
а) библиотека "я забыл название"
б) Teachable machine от google
в) библиотека tensorflow в связке с keras

- собрал первоначальные данные

- сделал простую базу данных пользователей

- реализовал первый вариант на 10 пользователях

- провел тесты на видео и рассчитал точность модели.

Аверкин Макар Вадимович

Задача: написать бота в Telegram для регистрации пользователей.

Ход работы:

- Анализ блок-схемы с логикой бота.

- Регистрация бота в Telegram, получение токена.

- Выбор библиотеки для реализации.

- Формирование базы фраз для общения с пользователем.

- Реализация функции бота.

- Тестирование бота

Дальнейшие задачи:

- Подключение базы данных к боту.

- Тестирование готового бота

Дизайн приложения

Кононов Д. В. 
          Разработал вариант дизайна иконки приложения (синий вариант), участвовавшего в голосовании.

Внукова Виктория Александровна

Занималась разработкой дизайна приложения.

Борисов Дмитрий Александрович

Разработал иконку для приложения и телеграмм-бота. 7 ноября 2023 года появилась задача о том, что нужно сделать качественную иконку для приложения и телеграмм-бота. Я решил взять эту задачу исходя из своего опыта в сфера дизайна. За неделю разработал макет, который был утверждён на общем голосовании 13 ноября 2023 года. Сама она представляет собой черно-белые цвета, являющиеся основными для Московского политеха. А также взял логотип без названия и внутрь вставил готовую модельку "Face ID" (сам смысл и идея нашего приложения и телеграмм-бота). На данный момент она дорабатывается и форматируется для лучшей версии

Худякова Анастасия Викторовна, Тесленко Никита Александрович,

Пяткин Максим Игоревич

Делали пояснительную записку.